Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Thời gian này giúp đội thường xuyên nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu mà vẫn đảm bảo tiến độ.

2. Phân công vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Quản lý, ưu tiên Product Backlog và xác định giá trị sản phẩm. |
| Scrum Master (SM) | Hướng dẫn Scrum, tổ chức sự kiện và loại bỏ trở ngại cho đội. |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo Increment đạt DoD. |

3. Sự kiện Scrum quan trọng

Sprint Review giúp các bên kiểm tra sản phẩm, phản hồi và điều chỉnh Product Backlog, thể hiện hai trụ cột Thanh tra và Thích nghi.

Phần B — Product Backlog và MoSCoW

1. Tiêu chí ưu tiên

- Must: Bắt buộc để chương trình Loyalty hoạt động đúng.

- Should: Quan trọng nhưng có thể triển khai sau.

- Could: Tính năng bổ sung.

- Won't have this time: Không thực hiện trong 8 tuần này.

2. Product Backlog

| ID | Hạng mục | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB1 | Tích điểm sau khi đơn thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm) | Must |
| PB2 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must |
| PB3 | Đổi điểm lấy ưu đãi (100 điểm = 20.000đ) | Must |
| PB4 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Must |
| PB5 | Xem số dư và lịch sử giao dịch | Should |
| PB6 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Should |
| PB7 | Xây dựng nhiều cấp thành viên | Could |
| PB8 | Cá nhân hóa ưu đãi bằng AI | Won't have this time |

3. Hạng mục Sprint 1

- Bắt buộc: PB1, PB2, PB3, PB4.

- Có thể bổ sung tối đa 2 hạng mục Should: PB5, PB6 nếu đội đủ năng lực.

Phần C — Acceptance Criteria và Definition of Done

1. Hạng mục Must: PB1 – Tích điểm sau thanh toán

AC1 – Tích điểm thành công

- Given: Đơn hàng trị giá 100.000đ chưa được tích điểm.

- When: Đơn hàng thanh toán thành công.

- Then: Hệ thống cộng 10 điểm cho khách hàng.

AC2 – Chưa thanh toán

- Given: Đơn hàng đang chờ thanh toán.

- When: Khách hàng chưa thanh toán thành công.

- Then: Hệ thống không cộng điểm.

AC3 – Đơn bị hủy

- Given: Đơn hàng 100.000đ đã được cộng 10 điểm.

- When: Đơn hàng được xác nhận hủy.

- Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm đã cộng.

2. Definition of Done (DoD) chung

- Code được ít nhất một Developer khác review trước khi merge.

- Kiểm thử đơn vị và tích hợp đạt yêu cầu.

- Triển khai thành công trên môi trường staging.

- Không còn lỗi Blocker/Critical chưa xử lý.

- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn kiểm thử được cập nhật.

Phần D — Xử lý thay đổi giữa Sprint

1. Quy trình tiếp nhận

- PO đánh giá yêu cầu Marketing và cập nhật thứ tự Product Backlog.

- Developers đánh giá tác động, thống nhất phạm vi phù hợp mà không làm ảnh hưởng Sprint Goal.

- Nếu chưa cấp thiết, đưa thay đổi vào Sprint sau; nếu Sprint Goal không còn phù hợp, PO có thể hủy Sprint theo Scrum Guide.

2. Tác động đến các hạng mục

| Nội dung | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Product Backlog | Cập nhật PB3 từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ. |
| Acceptance Criteria | Sửa AC đổi điểm để kiểm tra mức giảm 25.000đ khi đổi 100 điểm và số dư điểm bị trừ chính xác. |
| DoD | Giữ nguyên vì thay đổi tỷ lệ quy đổi là thay đổi nghiệp vụ, không phải thay đổi tiêu chuẩn chất lượng. |